软件测试过程管理
与缺陷跟踪系统

项目范围说明书

小组成员：

赵梓元	软件2303		2236515829

谢俊楷	软件2304		2233412527

申高辉	软件2304		2231313863

侯宇能	软件2304		2236115247

李文烨	软件2303		2233611669

姚子羽	软件2303		2235113265

目录

一、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 背景说明	3

1.3 术语定义	3

1.4 参考资料	4

二、任务概述	4

2.1 项目目标	4

2.2 用户特点	4

2.3 假设与约束	5

2.3.1假设条件	5

2.3.2项目约束	5

三、需求规定	5

3.1 功能需求规定	5

3.2 性能需求规定	6

3.3 输入输出要求	6

3.4 数据管理能力要求	6

3.5 故障处理要求	6

3.6 其他专门要求	7

四、运行环境规定	7

4.1硬件设备	7

4.2 支持软件	7

4.3 接口规定	8

五、数据要求	8

5.1 数据逻辑描述	8

5.1.1静态数据	8

5.1.2动态数据	8

5.2 数据采集要求	9

六、项目包含范围	9

七、项目排除范围	9

八、范围验收标准	10

# 一、引言

## 1.1 编写目的

本文档旨在为软件测试过程管理与缺陷跟踪系统编制正式的项目范围说明书，主要用于明确项目的核心边界、确定最终的交付成果、界定具体的业务功能范围、说明开发过程中的各项约束条件，并建立统一的结项验收基准。

通过统一项目全体成员的工作口径，本文档能够有效防范研发中后期的需求蔓延与范围蔓延风险，并将作为后续需求分析、系统架构设计、代码开发实现、系统集成测试、生产部署验收以及范围变更控制等核心环节的权威工程依据。本文档的预期受众群体包括项目组全体研发成员、课程指导教师、项目验收评审人员以及其他相关的核心干系人。

## 1.2 背景说明

1.待开发软件系统名称：软件测试过程管理与缺陷跟踪系统

2.项目任务提出者：软件项目管理课程教师宋永红

3.项目开发者：赵梓元、谢俊楷、申高辉、侯宇能、李文烨、姚子羽

4.系统用户：课程项目小组、课程教师、小型软件开发团队

5.运行环境：基于Web浏览器访问，支持独立部署，无外部系统强依赖

6.系统关系：本系统为独立Web应用，不依赖其他业务系统，主要用于课程实践中的测试过程规范化管理，解决测试信息分散、缺陷跟踪困难、报告生成麻烦等问题。

## 1.3 术语定义

测试计划：对测试范围、测试策略、测试资源、测试进度、测试活动进行总体安排的文档。

测试用例：为特定目标编制的一组测试输入、执行条件、操作步骤与预期结果。

缺陷：软件存在的不符合需求、影响功能或性能的问题，也称 Bug。

缺陷流转：缺陷从提交、分配、修复、验证到关闭的全生命周期状态变更过程。

闭环流程：创建测试计划→维护测试用例→提交缺陷→状态流转→统计查询→生成测试报告的完整业务流程。

WBS：工作分解结构，将项目工作逐层拆分为可管理、可执行、可验收的工作包。

RESTful API：前后端分离架构中使用的轻量级接口交互规范。

回归验证：缺陷修复后重新执行测试，确认问题已解决且不引入新问题。

## 1.4 参考资料

- 1.GB/T 8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》

- 2.GB/T 8566-88《计算机软件开发规范》

- 3.软件测试过程管理与缺陷跟踪系统《项目章程》（编号：PM-STDT-2026-001）

- 4.软件测试过程管理与缺陷跟踪系统《项目开发计划》（GB856T-88 标准模板）

- 5.软件需求说明书编写规范（GB856T-88）

- 6.IEEE Std 829-2008 软件测试文档标准

# 二、任务概述

## 2.1 项目目标

本项目的核心工程目标是在固定为八周的课程实践周期内，完整交付一套具备可运行、可直观演示、可严格验收且部署过程可复现等特性的Web应用系统。系统需要全面实现测试计划管理、用例资产管理、缺陷全生命周期追踪、缺陷多维度动态查询与图表统计以及测试质量报告的自动化生成这五大核心业务能力，从而在系统内构筑完整的测试管理闭环。

在研发系统实体的同时，团队必须严格按照课程管理规范输出涵盖项目管理全生命周期的过程资产文档，具体包括项目章程说明、工作分解结构表、工程进度网络计划、项目风险监控登记册、系统测试执行记录、结项验收汇报材料及项目整体复盘总结，旨在确保整个研发过程具备严密的可追溯性，最终项目成果具备极高的可验收度，且各阶段的工程质量均处于受控状态。

## 2.2 用户特点

1.最终用户：课程项目组成员、指导教师，具备基础计算机操作与软件开发常识。

2.操作人员：无需专业测试认证，可快速完成新增、编辑、删除、查询、状态更新等操作。

3.维护人员：具备基础 Web 部署、数据库查看与简单问题排查能力。

4.使用频度：开发阶段高频使用，验收阶段集中演示，满足课程全周期管理需求。

5.技术水平：用户整体技术水平中等，系统设计需强调易用性、流程清晰、操作直观。

## 2.3 假设与约束

### 2.3.1假设条件

假定现有的项目组成员在前端渲染、后端逻辑、底层数据库、系统测试以及工程文档撰写等维度均已具备能够完成本项目的实操基础能力，且用于支撑项目开发的各类环境能够在项目启动后的一至两周内顺利搭建并投入使用。

假定课程指导教师能够在关键里程碑节点按时介入并提供评审指导，同时系统核心场景锚定为课程演示与小型团队协作，无需应对商业级高并发访问。

### 2.3.2项目约束

总体研发周期被刚性固定为八周，必须在规定的时间节点前彻底完成交付与结项验收，且整体研发与运营预算必须严格把控在人民币八百元限额之内。

功能范围要求优先保障主干测试流程逻辑闭环，底层技术强制采用主流Web架构与前后端分离模式，数据采用MySQL存储且接口遵循RESTful规范。系统必须具备独立部署与高度可复现演示的能力，所有产出文档必须与线上系统保持绝对一致。

# 三、需求规定

## 3.1 功能需求规定

本系统采用模块化设计，所有核心功能均围绕测试管理闭环链路展开部署。用户与权限管理模块涵盖登录校验、会话管理与权限边界隔离，输出登录反馈与权限可见区域，聚焦基础角色区分而不引入复杂权限体系。

测试项目管理模块支持项目台账的创建、编辑、删除与查询，输出结构化列表与详情视图。测试计划管理模块负责计划实体的全生命周期控制，建立其与用例库的关联，并提供动态状态更新与进度展示。

测试用例管理模块负责用例字典的全面维护、执行结果在线登记以及综合资产统计视图的渲染。缺陷提交管理模块负责接收合规校验后的缺陷数据，自动生成追踪编号并持久化落库，输出直观详情卡片与成功提示。

缺陷状态流转模块驱动缺陷在新建、已分配、修复中、待验证、已关闭及重新打开等节点间演进，自动记录操作审计日志并展示流转时间轴。

缺陷查询与统计模块执行底层数据的多条件聚合筛选，输出缺陷分布雷达图、处理效率看板与通过率视图。

测试报告生成模块负责自动抽取执行期基线数据，套用标准模板生成包含概况、用例明细与缺陷结论的富文本质量测试报告。

## 3.2 性能需求规定

精度要求方面，底层数据的保存必须完整无截断，统计报表数值精确到整数位，流转业务中的状态标签与映射关系必须维持极高的一致性，且各类流水追踪编号与关键检索字段必须全局唯一并支持溯源。

时间特性要求方面，前端页面初次加载渲染响应控制在三秒以内，各类台账的检索查询回显不得超过两秒，核心写库操作逻辑响应控制在一秒之内，而复杂统计数据的可视化聚合报表生成需控制在三秒之内以保障演示流畅度。

灵活性要求方面，架构需支持对状态机流转进行不破坏主干的轻量级调整，底层模型需具备优良的结构字段扩展弹性，前端视图支持查询过滤条件的自定义配置，且整体系统工程结构需具备跨越Windows至Linux等各类内核生态环境的平滑迁移属性。

## 3.3 输入输出要求

输入：交互体系全面支持键盘文本录入、级联字典选择、日期拾取、富文本编辑与文件上传操作，前端必须部署全覆盖的参数非空校验、正则匹配与合法性拦截机制，且后端统一采用严谨的标准字符集编解码策略以杜绝乱码。

输出：呈现形式涵盖自适应列表视图、详情弹窗、动态图表以及格式化测试报告，所有界面必须保障排版清晰且状态标识醒目，异常触发时必须向用户抛出带有明确修正指引的友好提示信息，坚决避免将底层系统级代码直接暴露给普通终端用户。

## 3.4 数据管理能力要求

系统的基础业务模型需保障支持存储最少五十个大型测试项目、一百个批次测试计划、五百条优质测试用例以及超过一千条的缺陷流转追溯记录。

核心业务数据必须支持长期持久化固化保存机制，无论页面强制刷新还是服务端滚动重启，全量资产绝对不会发生物理丢失。应用数据层需提供简易的高效数据快照备份与应急恢复通道，数据库表结构拓扑设计需高度遵循第三范式，通过构建合理的强弱级联关系与底层检索索引集群，完美支持上游复杂聚合业务发起的极速数据提取诉求。

## 3.5 故障处理要求

（1）遭遇用户端网络断开时，系统前端必须即刻报警提示并在后台重连，通过本地缓存策略保障用户未提交的草稿表单免遭丢失。

（2）面对恶意或非法的越权数据请求，安全网关需予以坚决拦截并明示错误诱因，杜绝脏数据渗入后端。

（3）当微服务应用接口发生处理崩溃响应超时，系统必须向用户返回兜底级别的友好服务降级提示，确保最外层端进程不发生全局闪退且不阻塞其他功能模块操作。

（4）机房遭遇重大断电重启极端情况恢复后，用户仍能平滑完成鉴权登录，底层防灾机制确保在此过程中核心业务数据无损毁。

（5）排障处置的最高准则为绝不干扰线上演示评审环境的顺畅展示，绝不拖延验收进度，且力保各项目组底层核心数字资产的绝对安全。

## 3.6 其他专门要求

（1）安全性：基础登录校验，防止越权查看或修改他人数据。

（2）易用性：界面简洁、路径清晰、按钮语义明确，适合快速演示。

（3）可维护性：代码结构规范、接口命名统一、注释完整、便于修改。

（4）可靠性：验收演示期间无崩溃、无卡死、无阻塞性错误。

（5）可演示性：支持从头到尾完整流程演示，步骤连续、效果直观。

# 四、运行环境规定

## 4.1硬件设备

处理器：支持普通个人计算机运行，推荐采用酷睿i3及以上级别或同等计算性能处理器。

内存：运行环境宿主服务器需至少配置4G字节，开发调试本地环境需至少8G字节内存冗余。

硬盘：主机需预留至少10G字节可用空间用于存放代码包、数据库实例与部署包裹。

输入设备：配置标准的计算机物理键盘与鼠标外设即可完成全系统交互控制。

输出设备：客户端监视器分辨率底线不应低于1366×768基准像素规格以适配响应式网格排版。

通信网络：依托常规封闭局域网或广域互联网通道运行即可满足基础网页请求。

## 4.2 支持软件

- 操作系统：Windows 10 及以上、macOS、Linux 兼容。

- 浏览器：Chrome、Edge、Firefox 最新版本。

- 前端技术：Vue3 + Vite + Element Plus。

- 后端技术：FastAPI 或 Spring Boot。

- 数据库：MySQL 5.7 及以上。

- 开发工具：IDE 编辑器、接口调试工具、数据库管理工具。

- 部署方式：支持本地直接部署、容器部署。

## 4.3 接口规定

（1）前后端数据接口全面推行无状态的RESTful API架构规范，载荷报文采取轻便直观的JSON序列化结构传输。

（2）数据库连接依赖业内通用的标准化JDBC通信协议或原生集成驱动实现数据持久化交互。

（3）应用系统彻底阻隔与外部第三方独立商业软件的接口通信，不涉及支付结算网关对接或短彩信平台服务消息推送。

（4）全域接口治理严格执行统一的返回码状态结构体系，对异常错误执行标准化拦截反馈封装，并针对敏感路由引入合法性鉴权判断闭环逻辑。

# 五、数据要求

## 5.1 数据逻辑描述

### 5.1.1静态数据

静态数据作为配置与参考在运行期间基本保持恒定，具体涵盖全局系统管理员、常规测试人员及系统开发人员等角色类型，致命、严重、一般及轻微等缺陷严重程度，高、中、低等缺陷优先级，以及缺陷节点状态与用例执行结果等枚举标识。

### 5.1.2动态数据

动态数据由用户操作产生并具备极高的变化频率，核心覆盖包含用户信息全集、测试项目统筹台账、测试计划安排、测试用例实体、缺陷过程记录薄、操作追溯日志及执行实况记录等动态资产。

## 5.2 数据采集要求

数据采集动作直接责任主体为使用本系统的各类业务用户。采集路径核心依托图形化的Web客户端应用页面，涵盖文本录入、枚举选择、文件上传及状态触发等交互操作。

系统对各类业务数据枚举字典施加绝对约束，各类现存状态、严重程度、排期优先级及用例验证结果均必须落定于系统预设的合法管控范围内。所有录入底层的业务操作数据必须真实可信、各个阶段完整齐全不可缺漏、数据状态转移拥有清晰的逻辑关联与可追溯印记，以确保项目产出数据完全满足最高规格的期末评审验收审查要求。

# 六、项目包含范围

系统包含基础的用户登录与账户安全退出流程及角色鉴权处理能力。支持对测试整体项目信息台账的结构化创建、变更、清理及检索展示。提供针对测试规划实体的全生命周期闭环业务维护，包含关联处理与宏观状态更迭,测试用例核心资产库的治理支持，开放标准步骤录入与真实验证结果实况登记通道。

全系统提供针对业务异常缺陷的标准化新建、分派、修复、核验、关闭以及重开的自动化追踪流转路径支撑。包含满足多维场景的缺陷高级组合排查面板展示与审计追溯视图能力。开发聚合缺陷问题统计报表与研发质量通过率测算展示界面及动态渲染分析图。支持研发结项所需的网页排版质量评估总结报告模板数据的自动聚合填充渲染。

项目交付边界全面涵盖研发全程按工程要求必须配套产出的项目章程、工作拆解WBS、进度计划网络、风险管控排查册、系统测试记录文书以及全景项目复盘总结等各类控制管理规范书面文档。

# 七、项目排除范围

项目坚决剔除开发大型复杂企业机构级身份鉴权与深层权限网格体系、多层组织架构动态管理及冗长流转的多节点级联审批功能。业务体系中彻底抛弃旨在实现多组织安全隔离维度的多租户引擎系统建设、剔除一切线上充值变现商业网关通道，且不在当前框架内自研搭建支撑高度复杂配置的沉浸式数据大屏驾驶舱面板或高门槛拖拽报表排版渲染大引擎。

坚决杜绝一切针对大规模互联网高并发集群冗余热备节点的复杂分布式环境架构设计、流量均衡分发支持或分库分表一致性开销实施方案。明确剥离一切自动化仿真接口压测引擎或UI框架业务流水线集成任务，不囊括Selenium前端自动化、JMeter性能压测集成以及底层持续集成云原生CI/CD流水线机制搭建。彻底排除对外部通讯网关消息信令推送通道的对接，不提供短信告警、SMTP邮件分发提醒、企业微信第三方通道或移动App桌面级推送业务。应用数据通信建设全面隔离对任何运行在外部网络云端环境下的第三方异构系统主动发起跨域全量状态推送或底层增量数据长效定期同步回传交换的支持对接工作。

前端交互仅聚焦PC大屏幕端渲染兼容，坚决排斥开发原生手机端应用程序包、微信封闭小程序端或适配窄屏手势触控设备的自适应H5系统版界面重构工作。暂不投入排期支持开发系统快照无损生成复杂PDF数字文件或是保留深层格式函数的商业Excel表文件导出服务接口，并且除非被迫妥协否则坚决不实施生成带有复杂分层级缩进逻辑及高亮样式的纯正离线可编辑版Word文档导出大模块，仅视诉求压力提供最为简化的降维纯基础格式文本备份导出备用通道方案。

# 八、范围验收标准

系统应用需具备顺畅启动运行条件并完美提供无严重崩溃Bug阻碍访问控制的业务基础环境。系统能够无缝承载全流程课程实战演示环节，做到从创建顶层测试计划起始，依次贯穿用例维护挂接、异常状态上报流转追踪处理机制节点，直到最终依赖聚合引擎自动渲染输出整体测试健康情况文字图形大报告的整套一站式业务流程循环体系跑通。系统对缺陷实体的统筹状态切换管理能够正确执行六种必选节点状态流转规则，确保底层操作日志准确记录且系统运转逻辑不可存在背离主干模型或影响质量测算的架构设计谬误硬伤。所有承载支撑核心功能的业务表模块必须完整提供正常的建档增加、安全记录覆盖删除修改以及带有复杂约束过滤传参的高速状态查询刷新控制能力。

页面前端图形报表计算组件汇总页面必须确保涵盖复杂指标的各类数据分类图表运算结果经人工验证彻底准确真实，杜绝底层运算公式逻辑错误。跟随系统代码同步交付的全套文字配套工程文档及阶段材料内容格式需全面严密契合预设行文体裁框架排版标准约束，所规划勾勒的书面项目运行流转业务机制完全百分之百对齐实际上线发版投入审查评估测试的真实系统业务逻辑链路机制。

项目研发周期严格受控锁定在既定八周硬性超短期窗口内准时收口闭环交接且无任何超期情况产生，期间产生各类运行基础搭建花费消耗资金全额限制在八百元总金额费用报销红线限额内绝对不准逾矩越界透支，系统服务端程序代码架构高度解耦简练，确保这套全栈系统在脱离原有开发机更换至任意外接本地计算机硬件配置极低且只有标准规范基建支持条件的物理机下即可顺利被测试老师实现一键拉起重构复原线上完美在线业务投产环境状态。整套平台软件体系实操体验机制与纸质版档案技术资产必须顺利提交给最终督导审核老师完成各项严密全面审核验证并在满足各项标准被确认通过后，宣告正式达成整体课程大作业实践期末实训全套研发工作量目标并顺利斩获结项确认分数认定通过。