"软件测试过程管理与缺陷跟踪系统" 项目章程例

项目名称：软件测试过程管理与缺陷跟踪系统

启动时间：2026年4月29日 计划完工时间：2026年6月17日

项目目标：在8周课程实践周期内，完成一套可运行、可演示、可验收的Web系统，实现测试计划管理、测试用例管理、缺陷状态流转、缺陷查询统计及测试报告生成，并同步形成项目章程、WBS、进度计划、风险登记表、测试报告、项目总结等管理文档。

方法：采用“端到端模块负责+阶段性专业支撑”的协作方式：先统一需求、流程和验收口径，按“测试计划/用例管理、缺陷流转/统计、报告与文档、数据与集成”拆分责任模块，每个模块至少覆盖页面、接口、数据和测试记录；第4周前完成原型、数据模型、接口契约和WBS基线；第5-6周以全栈小组为主交付可运行闭环，并通过结对评审实现前端、后端、数据库、测试人员交叉参与；第7周集中系统测试、缺陷修复和回归验证；第8周完成验收演示、复盘总结和文档归档。

成功判断标准：达成项目目标，由课程教师验收合格并签署完成意见。具体标准：① 核心功能模块可运行，能支撑完整演示流程，主要功能无阻塞性错误；② 测试计划→用例→缺陷流转→测试报告形成完整闭环；③ 项目章程、WBS、进度、风险、测试、总结等过程文档齐全；④ 测试记录、缺陷修复、接口联调和验收结果可追踪；⑤ 关键模块由全栈责任人端到端负责，并保留跨职能评审、结对开发或联调记录。

角色与职责： 姓名; 角色; 职责; 姓名; 角色; 职责. 项目经理/集成协调; 统筹范围、进度、质量和风险；维护WBS与周计划；组织评审、联调和验收汇报; 需求与质量负责人; 梳理用户角色、业务流程和验收标准；维护需求追踪矩阵；组织用例评审、测试记录和质量复盘. 测试计划/用例全栈负责人; 负责测试计划、用例管理模块端到端交付，覆盖页面交互、接口、数据表、测试验证和演示脚本; 缺陷流转/统计全栈负责人; 负责缺陷提交、状态流转、查询统计模块端到端交付，并参与数据模型、接口契约和回归验证. 数据与集成负责人; 负责数据库结构、基础数据、接口联调和部署配置；协助各模块解决前后端与数据衔接问题; 报告/文档融合负责人; 负责测试报告生成、过程文档归档和验收材料；参与功能测试，确保文档与系统实现一致.

签名：

评述：本项目最晚必须在8周之内完工。——项目经理：本章程由小组共同讨论确定，核心目标是在8周内完成测试过程管理与缺陷跟踪的完整闭环，我们承诺按WBS和里程碑跟进进度、识别风险并推动跨模块协同。——全栈模块负责人：我们承诺以测试计划/用例、缺陷流转/统计、报告生成等业务闭环为责任边界，兼顾页面、接口、数据和测试验证，不以单纯前端或后端交付作为完成标准。——质量与文档负责人：我们承诺保证需求、测试记录、缺陷修复、联调结论和过程文档可追踪、齐全，并组织必要的评审和回归验证。