项目管理计划

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明软件测试过程管理与缺陷跟踪系统项目在开发阶段的管理安排，作为项目实施、协调、跟踪和验收控制的依据。

1.2 背景

项目名称为软件测试过程管理与缺陷跟踪系统。项目提出者为课程项目组织方，开发者为项目团队，用户为测试管理活动相关角色。项目执行需同时满足课程实践要求和项目文档管理要求。

1.3 定义

项目管理计划中的术语包括里程碑、任务分解、接口人员、预算、风险和支持条件等，均按项目管理通用含义使用。

1.4 参考资料

（1）《项目开发计划（GB856T—88）》模板

（2）《软件需求说明书（GB856T—88）》模板

（3）项目范围说明书

（4）项目需求规格说明书

2 项目概述

2.1 工作内容

本项目主要工作包括需求调研、需求分析、范围确认、原型设计、系统设计、编码实现、测试验证、缺陷修复、文档整理、验收演示和项目总结。

2.2 主要参加人员

项目组由项目经理、需求与质量负责人、测试计划与用例模块负责人、缺陷管理与统计模块负责人、数据与集成负责人、文档与报告负责人等组成，各成员应具备相应的软件开发、测试或文档编制能力。

2.3 产品

2.3.1 程序

须移交给用户的程序为软件测试过程管理与缺陷跟踪系统 Web 应用程序，支持测试计划、测试用例、测试任务、缺陷管理、统计分析和测试报告生成。

2.3.2 文件

须移交用户的文件包括项目范围说明书、项目需求规格说明书、项目管理计划、测试报告、项目总结及必要的使用说明。

2.3.3 服务

需提供的服务包括系统部署说明、演示支持、用户使用讲解和验收答辩支持。

2.3.4 非移交的产品

开发过程中的临时分析记录、内部协作草稿和团队内部阶段性工作记录可作为内部成果保留，不纳入正式移交范围。

2.4 验收标准

项目验收以范围说明书、需求规格说明书、项目管理计划、测试报告和最终系统演示为依据，要求核心功能完整、流程演示顺畅、文档齐全。

2.5 完成项目的最迟期限

项目应在课程规定周期内完成，整体工期按 8 周控制。

2.6 本计划的批准者和批准日期

本计划由项目负责人确认，批准日期以项目文档定稿日期为准。

3 实施计划

3.1 工作任务的分解与人员分工

| 阶段 | 主要任务 | 负责人角色 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 调研背景、识别角色、收集问题、整理需求 | 项目经理、需求与质量负责人 | 调研结论、需求清单 |
| 需求分析 | 分析业务流程、划分功能域、确认边界和验收标准 | 需求与质量负责人 | 需求规格说明书 |
| 项目计划 | 制定范围、进度、资源、风险和沟通安排 | 项目经理 | 项目管理计划 |
| 系统设计 | 数据库设计、接口设计、页面设计、原型完善 | 相关模块负责人 | 设计结果 |
| 编码实现 | 按模块完成开发与联调 | 各模块负责人 | 可运行系统 |
| 测试验证 | 执行测试、登记缺陷、跟踪修复、回归验证 | 需求与质量负责人、各模块负责人 | 测试报告、缺陷记录 |
| 验收收尾 | 演示答辩、文档归档、项目总结 | 项目经理、文档负责人 | 验收材料、项目总结 |

3.2 接口人员

项目经理负责项目组与课程指导方的总体接口；需求与质量负责人负责需求确认和验收项沟通；数据与集成负责人负责模块之间的数据接口与联调协调。

3.3 进度

| 周次 | 工作任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求调研、确定项目目标与范围 | 完成调研和初步需求清单 |
| 第2周 | 需求分析、形成需求规格说明书 | 需求文档定稿 |
| 第3周 | 系统设计与原型完善 | 完成主要设计结果 |
| 第4周 | 制定项目管理计划、完成任务分解 | 管理计划定稿 |
| 第5周 | 开发测试计划、用例和任务分配模块 | 形成第一阶段版本 |
| 第6周 | 开发缺陷管理与状态流转模块 | 完成核心闭环功能 |
| 第7周 | 开发统计分析与测试报告，开展系统测试 | 形成测试报告 |
| 第8周 | 缺陷修复、验收演示、项目总结 | 完成最终交付 |

3.4 预算

本项目以课程实践为主，预算主要体现为人员投入时间成本、软硬件环境使用成本和文档打印展示成本。项目不单列大额采购费用。

3.5 关键问题

关键问题包括需求范围控制、缺陷状态流转逻辑设计、统计结果准确性、模块联调进度和文档同步更新。以上问题直接影响项目按期交付和最终验收效果。

4 支持条件

4.1 计算机系统支持

项目开发与演示需要计算机、网络环境、数据库和 Web 运行环境支持，并需要代码管理、测试和文档编制工具配合。

4.2 需由用户承担的工作

用户需按阶段提供需求确认意见、参加原型评审与验收演示，并在测试阶段配合确认业务流程与结果展示是否符合使用预期。

4.3 由外单位提供的条件

由课程组织方或实验环境提供的条件包括开发运行所需的基础网络、演示设备和必要的软件平台支持。

5 专题计划要点

本项目需同步关注需求管理、质量保证、测试执行、配置管理、用户演示、文档归档和验收准备等专题工作。其中，测试计划应覆盖核心业务流程，质量保证应覆盖需求评审、设计评审和测试验证，配置管理应保证文档和代码版本一致。

项目管理计划	2

1 引言	2

1.1 编写目的	2

1.2 背景	2

1.3 定义	2

1.4 参考资料	2

2 项目概述	3

2.1 工作内容	3

2.2 主要参加人员	3

2.3 产品	3

2.3.1 程序	3

2.3.2 文件	3

2.3.3 服务	3

2.3.4 非移交的产品	3

2.4 验收标准	4

2.5 完成项目的最迟期限	4

2.6 本计划的批准者和批准日期	4

3 实施计划	5

3.1 工作任务的分解与人员分工	5

阶段	6

主要任务	6

负责人角色	6

输出成果	6

需求调研	6

调研背景、识别角色、收集问题、整理需求	6

项目经理、需求与质量负责人	6

调研结论、需求清单	6

需求分析	6

分析业务流程、划分功能域、确认边界和验收标准	6

需求与质量负责人	6

需求规格说明书	6

项目计划	6

制定范围、进度、资源、风险和沟通安排	6

项目经理	6

项目管理计划	6

系统设计	6

数据库设计、接口设计、页面设计、原型完善	6

相关模块负责人	6

设计结果	6

编码实现	6

按模块完成开发与联调	6

各模块负责人	6

可运行系统	6

测试验证	6

执行测试、登记缺陷、跟踪修复、回归验证	6

需求与质量负责人、各模块负责人	6

测试报告、缺陷记录	6

验收收尾	7

演示答辩、文档归档、项目总结	7

项目经理、文档负责人	7

验收材料、项目总结	7

3.2 接口人员	7

3.3 进度	8

周次	9

工作任务	9

里程碑	9

第1周	9

需求调研、确定项目目标与范围	9

完成调研和初步需求清单	9

第2周	9

需求分析、形成需求规格说明书	9

需求文档定稿	9

第3周	9

系统设计与原型完善	9

完成主要设计结果	9

第4周	9

制定项目管理计划、完成任务分解	9

管理计划定稿	9

第5周	9

开发测试计划、用例和任务分配模块	9

形成第一阶段版本	9

第6周	9

开发缺陷管理与状态流转模块	9

完成核心闭环功能	9

第7周	9

开发统计分析与测试报告，开展系统测试	9

形成测试报告	9

第8周	9

缺陷修复、验收演示、项目总结	9

完成最终交付	9

3.4 预算	10

3.5 关键问题	10

4 支持条件	10

4.1 计算机系统支持	10

4.2 需由用户承担的工作	10

4.3 由外单位提供的条件	10

5 专题计划要点	10